****

**Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020**

Popielów, dn. 03.06.2020 r.

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAPYTANIE OFERTOWE Klub Seniora w ramach programu Senior+** **Przebudowa części budynku SCKTiR połączona ze zmianą sposobu użytkowania do potrzeb Klubu Senior+ w Popielowie**1. **ZAMAWIAJĄCY**

Nazwa zamawiającego:  **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** Adres zamawiającego:    **ul. Powstańców 12, 46-090 Popielów** NIP: **9910312563**Telefon:                       **+ 48** **77 427 57 10** Faks:                           **+ 48** **77 427 57 12**e-mail: **gops.kierownik@popielow.pl***Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 z późn. zm.), wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.*  **II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pn. Klub Seniora w ramach programu Senior+ - Przebudowa części budynku SCKTiR połączona ze zmianą sposobu użytkowania do potrzeb Klubu Senior+ w Popielowie.
2. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

1) Projekt zakłada przebudowę istniejących pomieszczeń zlokalizowanych w parterze budynku usługowego Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie przy ul. Powstańców 34.Zakres robót budowlanych obejmować będzie konieczne prace budowlane i instalacyjne, mające na celu stworzenie odpowiednich pod względem funkcjonalno-użytkowym pomieszczeń.W ramach przebudowy pomieszczeń powstaną nowe przystosowane do założeń pomieszczenia:- pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań oraz z możliwością szybkiej adaptacji na jadalnię.- pomieszczenie kuchenne - aneks kuchenny, wyposażony w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku z blatem roboczym w ciągu technologicznym.- pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów – sala ćwiczeń ruchowych, rekreacyjnych.Indywidualne szafki dla seniorów i personelu zlokalizowano w części wydzielonego korytarza - strefy wejściowej do pomieszczenia ćwiczeń.- toaleta dla kobiet i osób niepełnosprawnych oraz toaleta dla mężczyzn wyposażoną w miskę ustępową oraz w pisuar.Wszystkie pomieszczenia dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych.Przebudową zostaną objęte pomieszczenia istniejących sanitariatów oraz pomieszczenie DFK. Pozostałe pomieszczenia objęte będą remontem i robotami dostosowawczymi.Inwestycja swoim zakresem obejmuje:• przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,• roboty rozbiórkowe,• demontaż urządzeń sanitarnych i baterii, zaworów czerpalnych oraz rurociągów wod-kan .,• demontaż opraw oświetleniowych i osprzętu wymiana na nowe,• przebudowa układu ścian działowych,• remont posadzek, ścian i sufitów,• wymiana drzwi wejściowych do przebudowywanych pomieszczeń,• wymiana instalacji i osprzętu,• roboty tynkarskie wewnętrzne,• roboty malarskie wewnętrzne,• roboty montażowe.Szczegółowo zakres robót oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia określono w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania:
2. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu (jeżeli przepisy wymagają sporządzenia planu),
3. Informacje/Wymagania dodatkowe:
4. Wizja lokalna – każdy z wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków terenu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania informacji przydatnych do przygotowania oferty; koszt ewentualnej wizji lokalnej poniesie Wykonawca,
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia: **36 miesięcy**, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia,
6. Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się w otoczeniu budowanego obiektu, nie będących przedmiotem prac budowlanych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentów pozwalających Zamawiającemu na zakończenie robót i/lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla danego zakresu robót,
9. Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w projekcie budowlanym,
10. Wykonawca odpowiada za organizację ruchu, oznakowanie budowy wraz z kosztami z tym związanymi,
11. Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz urządzeń planowanych do wbudowania; Wykonawca nie może wbudować materiałów i urządzeń nie zaakceptowanych przez Zamawiającego,
13. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia;
14. Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy będzie ponosił pełną odpowiedzialność za teren robót.
15. Rozwiązania równoważne – jeżeli w zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej, STWiORB lub przedmiarze robót znajdują się wskazania przykładowych systemów czy typów rozwiązań materiałowych, urządzeń lub produktów należy przyjąć że Zamawiający podając taki opis, dopuszcza zastosowanie innych systemów, typów rozwiązań materiałowych, urządzeń lub produktów/materiałów, które posiadają parametry techniczne, jakościowe i estetyczne równoważne ze wskazanymi w ww. dokumentacji. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu estetycznego, technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w ww. dokumentach. Poprzez pojęcie równoważny należy rozumieć systemy, technologie, urządzenia bądź materiały/produkty gwarantujące realizację robót zgodnie z ww. dokumentami oraz zapewniające uzyskanie parametrów estetycznych, jakościowych i technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentacji.
16. Po wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu, Zamawiający zawrze umowę z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą.
17. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
18. **Wraz ze składaną ofertą wykonawca ma obowiązek dołączenia kosztorysu ofertowego, zgodnego z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.**

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,45453100-8 Roboty renowacyjne,45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne,45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,45331210-1 Instalowanie wentylacji,45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.**III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** 1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w całości: **do dnia 18.09.2020 r.**
2. Jako termin zakończenia zadania rozumie się podpisanie protokołu końcowego wykonania całego przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego wszystkich niezbędnych dokumentów określonych w umowie i opisie przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentów wymaganych prawem.

**IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.**V. ODRZUCENIE OFERTY**:1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
2. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
3. została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym,
4. została złożona po terminie składania ofert.
5. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
6. zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie;
7. została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego w wezwaniu do złożenia tych ofert.

**VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY** 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych
3. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.
4. Oferta powinna być:
5. opatrzona pieczątką firmową,
6. posiadać datę sporządzenia,
7. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
8. zawierać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe,
9. podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta,
10. zawierać wymagane załączniki.

**VII. WYMAGANE DOKUMENTY**1. Formularz ofertowy,
2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
3. Kosztorys ofertowy.

**VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** 1. Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców 12, 46-090 Popielów**, **do dnia 15.06.2020 r.** Opis kopert:

|  |
| --- |
| Dokładna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertęTel./Fax ...........................................Adres e-mail: ....................................ZAPYTANIE OFERTOWEna zadanie pn.: **„Klub Seniora w ramach programu Senior+** **- Przebudowa części budynku SCKTiR połączona ze zmianą sposobu użytkowania do potrzeb Klubu Senior+ w Popielowie”**NIE OTWIERAĆ PRZED 15.06.2020r. |

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (oferty odrzucone).
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający i oferent nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
4. Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie.

**IX. OCENA OFERT** 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu;
2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
3. **Cena (C) – 100 %**
4. **Ocena oferty (O)** – znaczenie 100 pkt

Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1 % = 1 pkt. 1. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów.
2. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następującego wzoru:
3. **C = CN / COB x 100 % x 100**

gdzie:C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena” CN – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ważnych ofert COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 1. Cenama wpływ na punktację badanej oferty oraz jej ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie badania i oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia ww. elementu oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania.
2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

**X. DODATKOWE INFORMACJE** 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych robót.
2. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.
3. Dodatkowe informacje udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Powstańców 12, 46-090 Popielów, pod nr tel. 77 4275 711 – Barbara Piekarek,

**XI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący **Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami § 7 projektu umowy (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej ofert.

**XII. ZAŁĄCZNIKI** 1. Wzór formularza ofertowego,
2. Projekty umowy,
3. Przedmiar robót,
 |
|  **Zatwierdzam:** Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej */-/ Barbara Piekarek* |